АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

«01» 06 2015 г								№ 151

Об организации подготовки

муниципального образования

п. Березовка к работе в отопительный

период 2015-2016г.г.

С целью обеспечения муниципальных энергозначимых объектов в постоянной технической готовности к работе в том числе в зимних условиях 2015-2016г.г., для повышения технической надёжности муниципальных теплоисточников, электрических сетей и сетей тепло, -водо, -канализационного хозяйства (ТВКХ), в целях действенного контроля использования финансовых средств и топливно-энергетических ресурсов, контроля за соблюдением нормативно-технических требований эксплуатации муниципальных теплоисточников, жилищного фонда и режимов надёжного функционирования инженерных систем в зимних условиях 2015-2016г.г., а также бесперебойного обеспечения водными ресурсами и электрической энергией, котельных, водозаборных сооружений, насосно-фильтровальных станций, систем водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда поселка Березовка Березовского района, руководствуясь Уставом поселка Березовка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016г.г.   муниципального  образования поселок Березовка (Приложение №1)

2.Создать поселковую рабочую комиссию по контролю технического состояния и подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г. энерго - и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов в составе согласно (Приложению № 2).

3.Утвердить положение о поселковой рабочей комиссии по контролю технического состояния и подготовке к работе в ОЗП 2015-2016г.г. энерго- и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов поселка Березовка согласно (приложению № 3).

4.Утвердить план график работы комиссии (Приложение №4).

5.Рекомендовать руководителям предприятий поселка Березовка принять участие в работе выездных совещаний и контроле за поддержанием арендаторами в полной технической готовности, муниципальных теплоисточников, тепловых, электрических сетей, трансформаторных подстанций, систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить действенный контроль за своевременным устранением нарушений, выявленных органами Ростехнадзора РФ, ГПН МЧС РФ и Службой строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края.

6.Обеспечить выполнения требований готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. в соответствии с Приказом №103 от 12 марта 2013года Министерства энергетики Российской Федерации.

7. Назначить ответственным  за подготовку к отопительному периоду 2015-2016г.г. муниципального образования п. Березовка, а также  проверку оценки готовности в соответствии с Приказом №103 от 12.03.2013г Министерства энергетики Р.Ф. заместителя главы поселка по жизнеобеспечению А.Б. Маханько.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Пригород».

Глава поселка                                                                                                              С.А. Суслов

Приложение № 1 к постановлению администрации

п. Березовка от «01» 06 2015  № 151

План мероприятий муниципального образования поселок Березовка Березовского района

Красноярского края к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 (ул. Юности, 11А) | Капитальный ремонт котла КВ-5-ФС | Еремин О.М. | май-сентябрь май июнь июль июнь июль август август май май июль август июнь июнь июнь август июль июль |
|  |  | Текущий ремонт дымососа ДН-11,2 (45кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт дымососа ДН-11,2 у (45кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт дымососа ДН-11,2 (45кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт вентилятора ДН-9у (15 кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт вентилятора ВДМ-8 (15 кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт вентилятора ВДМ-8 (15 кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт сетевого насоса К-290-30 (37 кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт сетевого насоса Д-200-90 (75кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт подпиточного насоса К-80-50-200 (17кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт подпиточного насоса К-80-50-200 (17кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт подпиточного насоса К-80-50-200 (17кВт) |  |  |
|  |  | Текущий ремонт солевого насоса Х-65-50-125ДС (4кВт) |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт дробилки ВДГ-10 |  |  |
|  |  | Текущий ремонт дробилки ВДГ-10 |  |  |
|  |  | Текущий ремонт циклона пылевого ЦБ-20 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт циклона пылевого ЦБ-42 |  |  |
| 2 | Котельная № 2 (ул. Щорса, 8) | Капитальный ремонт котла ДКВР-10-13 | Старостенко А.В. | май-сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт дымососа ДН-12,5 (55 кВт) |  | июнь |
|  |  | Текущий ремонт дымососа ДН-12,5 (37 кВт) |  | май |
|  |  | Текущий ремонт дымососа ДН-12,5 (37кВт) |  | июль |
|  |  | Текущий ремонт вентилятора ВД-10 (30 кВт) |  | июнь |
|  |  | Текущий ремонт вентилятора ВД-10 (30 кВт) |  | август |
|  |  | Текущий ремонт вентилятора ВД-10 (30 кВт) |  | июль |
|  |  | Текущий ремонт сетевого насоса Д-320-50 (11 кВт) |  | август |
|  |  | Текущий ремонт сетевого насоса Д-320-50 (75кВт) |  | май |
|  |  | Текущий ремонт сетевого насоса Д-320-50 (75кВт) |  | июль |
|  |  | Текущий ремонт подпиточного насоса К- 45-55 (17кВт) |  | август |
|  |  | Текущий ремонт подпиточного насоса К- 45-55 (17кВт) |  | июль |
|  |  | Текущий ремонт дробилки МБ-6 |  | июнь |
|  |  | Текущий ремонт дробилки МБ-6 |  | июль |
|  |  | Текущий ремонт циклона пылевого ЦБ-40 |  | июль |
|  |  | Текущий ремонт циклона пылевого ЦБ-40 |  | август |
|  |  | Текущий ремонт циклона пылевого ЦБ-40 |  | июль |
|  |  | Текущий ремонт конвейера малого 8м |  | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт конвейера большого 25м |  | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт насоса фекального СМ 100 65-250 |  | июль |
|  |  | Текущий ремонт насоса фекального СМ 100 65-250 |  | август |
| 3. | Тепловые сети МУП «ЖКХ» п. Березовка | Проведения гидравлического испытания | Круглова Е.В. | Июнь |
|  |  | По итогам испытания проведение капитального и текущего ремонта |  | Июль – август |
| 4. | Сети водопотребления, водоотведения | Проведение капитального и текущего ремонта сетей и оборудования | Круглова Е.В. | Июнь-август |
| 5. | Скважины | Профилактические работы | Круглова Е.В. | По графику |
| 6. | Жилой фонд ООО УК «Заказчик ЖКУ» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. « Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». | Рыбченко В.В. | По графику |
| 7. | Жилой фонд МУП «ЖКХ» п. Березовка | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. « Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». | Круглова Е.В. | По графику |
| 8. | Жилой фонд ООО «Водмонтаж» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. « Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». | Курохтин С.А. | По графику |
| 9. | Жилой фонд ТСЖ «Новый дом» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. « Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». | Зычкова Л.В. | По графику |
| 10 | Жилой фонд ТСЖ «Шумково» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. « Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». | Зычкова Л.В. | По графику |
| 11 | Жилой фонд ООО «Уют» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. « Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». | Свиридов С.С. | По графику |

Приложение № 2

к постановлению администрации

п. Березовка от «01» 06  2015 №151

СОСТАВ  ПОСЕЛКОВОЙ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОЗП 2015-2016 Г.Г. ЭНЕРГО- И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ п. БЕРЕЗОВКА

Маханько А.Б.- заместитель главы  поселка Березовка по жизнеобеспечению -  председатель  территориальной рабочей комиссии (ПРК);

Кузнецов А.А. -  заместитель главы  поселка Березовка по благоустройству - заместитель председателя территориальной рабочей комиссии (ПТРК);

Члены  поселковой рабочей комиссии (ПРК):

Челнокова Н.Г- главный специалист по муниципальному имуществу;

Плотникова И.Е.- ведущий специалист по правовым вопросам;

Толстихина И.В. - специалист 1 категории по жизнеобеспечению и обращениям граждан;

Евдокимов И.А. - государственный инспектор государственного пожарного надзора МЧС по Березовскому району (по согласованию);

Круглова Е.В. - директор МУП «ЖКХ» п. Березовка (по согласованию);

Рыбченко В.В. - директор ООО УК «Заказчик ЖКУ» (по согласованию).

Приложение № 3

к постановлению администрации

п. Березовка от «01» 06 2015 № 151

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСЕЛКОВОЙ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ (ПРК) ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОЗП 2015-2016 Г.Г. ЭНЕРГО- И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ТОПЛИНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА.

Поселковая рабочая комиссия (ПРК) в течение 2015 года обязана обеспечить постоянный действенный контроль за организацией эксплуатации и техническим состоянием муниципальных теплоисточников, электро-, тепло-, водоканализационных сетей, а также по обеспечению необходимыми энергоресурсами жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов.

ПРК формируется в составе: председателя, заместителя председателя и членов поселковой рабочей комиссии.

Состав ПРК утверждается постановлением Главы поселка Березовка.

1..ПРК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами поселка Березовка Березовского района, нормативно-технической документацией и настоящим Положением.

2.Основной задачей ПРК является обеспечение координации работ:

по обеспечению в отопительный период 100% технической готовности муниципальных теплоисточников, объектов инженерного обеспечения энерго- и социально значимых объектов, жилищного фонда  поселка Березовка к работе, в том числе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.;

по созданию к началу отопительного периода не снижаемых нормативных запасов твёрдого топлива и аварийного запаса расходных материалов, запасных частей, комплектующих, электротехнического, технологического оборудования и обеспечению энергоресурсами;

по обеспечению устойчивого функционирования и финансирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в течение 2015-2016 г.г.

3.Поселковая рабочая комиссия (ПРК) в соответствии с возложенными на неё задачами:

- на основе проверок, взаимопроверок проводит  выездные совещания с участием специалистов руководителей обслуживающих или арендующих на договорной основе муниципальные отопительные системы.

-заслушивает на своих заседаниях информацию должностях лиц по вопросам входящим в её компетенцию;

-определяет необходимость планового и дополнительного финансирования для выполнения безотлагательных работ, мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях 2015-2016 г.г. муниципального, ведомственного жилищного фонда, отопительных котельных, объектов и сетей инженерного обеспечения, готовит предложения по источникам дополнительного финансирования.

4. Заседание  поселковой рабочей комиссии (ПРК) производятся  не реже 2-х раз в месяц.

Заседание ПРК считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины её членов

Заседание проводит Председатель ПРК или его заместитель.

5.Решения оформляются протоколом, утверждаемым председателем ПРК с последующим контролем за исполнением принятых решений.

Приложение № 4

к постановлению администрации

п. Березовка от «01» 06 2015г  № 151

ПЛАН ГРАФИК

РАБОТЫ     КОМИССИИ

ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 Г.Г.

| №п/п | Наименование | Дата |  |  | Ответственный |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕПЛОИСТОЧНИКИ ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1, п. Березовка, ул Юности, д.11-а |  |  | 15.06.2015 15.07.2015 17.08.2015 |  | Еремин О.М. |  |  |
|  | Котельная №2, п. Березовка, ул Щорса, д. 8 |  |  | 22.06.2015 22.07.2015 24.08.2015 |  | Старостенко А.В. |  |  |
|  | Котельная КрайДЭО п. Березовка |  |  | 29.06.2015 29.07.2015 31.08.2015 |  | Попов И.В. |  |  |
| II | ОРГАНИЗАЦИИ обслуживающие жил. Фонд |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» п. Березовка |  |  | 02.07.2015 21.08.2015 01.09.2015 |  | Круглова Е.В. |  |  |
|  | ООО УХ «Заказчик ЖКУ» |  |  | 25.06.2015 06.07.2015 03.08.2015 |  | Рыбченко В.В. |  |  |
|  | ООО «Водмонтаж» |  |  | 30.06.2015 31.07.2015 10.08.2015 |  | Курохтин С.А. |  |  |
| III | Инженерные сети ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» п. Березовка |  |  | 05.06.2015 16.07.2015 13.08.2015 07..09.2015 |  | Круглова Е.В. |  |  |