АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

«23»  мая           2017								№ 240

Об организации подготовки

муниципального образования поселок

Березовка к работе в отопительный

период 2017-2018 годов

С целью обеспечения муниципальных энергозначимых объектов в постоянной технической готовности к работе, в том числе, в зимних условиях 2017-2018 годов, для повышения технической надёжности муниципальных теплоисточников, электрических сетей и сетей тепло, -водо, -канализационного хозяйства (ТВКХ), в целях действенного контроля использования финансовых средств и топливно-энергетических ресурсов, контроля за соблюдением нормативно-технических требований эксплуатации муниципальных теплоисточников, жилищного фонда и режимов надёжного функционирования инженерных систем в зимних условиях 2017-2018 годов, а также бесперебойного обеспечения водными ресурсами и электрической энергией, котельных, водозаборных сооружений, насосно-фильтровальных станций, систем водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда поселка Березовка Березовского района, руководствуясь Уставом поселка Березовка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план мероприятий  по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов  муниципального  образования поселок Березовка (Приложение № 1).

2. Создать поселковую рабочую комиссию по контролю технического состояния и подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов энерго - и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов в составе согласно приложению № 2.

3. Утвердить  положение  о  поселковой  рабочей  комиссии  по  контролю технического состояния и подготовке к работе в ОЗП 2017-2018 годов энерго- и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов поселка Березовка (Приложение № 3).

4.  Утвердить план-график работы комиссии (Приложение № 4).

5.  Рекомендовать    руководителям   предприятий   поселка   Березовка   принять участие в работе выездных совещаний и контроле за поддержанием арендаторами в полной технической готовности муниципальных теплоисточников, тепловых, электрических сетей, трансформаторных подстанций, систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить действенный контроль за своевременным устранением нарушений, выявленных органами Ростехнадзора РФ, ГПН МЧС РФ и Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

6. Обеспечить  выполнения  требований  готовности  к  отопительному  периоду 2017-2018 годов в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103.

7. Назначить  заместителя главы  поселка  по жизнеобеспечению А.Б. Маханько ответственным  за подготовку к отопительному периоду 2017-2018 годов на территории муниципального образования поселок Березовка, а также за проверку оценки готовности в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования  в общественно-политической  газете Березовского района «Пригород».

Глава поселка                                                                                                      С.А. Суслов

Приложение № 1

к постановлению администрации

п. Березовка от «23» мая 2017  № 240

План мероприятий

муниципального образования поселок Березовка Березовского района

Красноярского края к отопительному периоду 2017-2018 годов

| № | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ответствен-ный испол-нитель | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 ул. Юности, 11А | Замена конвективной части котла КВ-5-ФС № 1: | Кульшин И.С. Артеменко А.А Кульшин И.С. Артеменко А.А | июль июль июль июль июль июль июль июль июль июль-август июль июль июль |
|  |  | Демонтаж кирпичной кладки, конвективного пучка, перегородок |  |  |
|  |  | Монтаж перегородок, конвективного пучка, кирпичной кладки |  |  |
|  |  | Монтаж верхней части обмуровки котла |  |  |
|  |  | Монтаж теплоизоляции, стяжки |  |  |
|  |  | Заделка стыков, оштукатуривание |  |  |
|  |  | Замена колосниковой решетки котла КВ-5-ФС № 3: |  |  |
|  |  | Демонтаж кирпичной кладки, колосниковой решетки |  |  |
|  |  | Монтаж изготовленной колосниковой решетки и кирпичной кладки |  |  |
|  |  | Оштукатуривание поверхности кирпичной кладки |  |  |
|  |  | Торкретирование поверхности щитов и панелей, изоляция стыков |  |  |
|  |  | Замена циклона № 2: |  |  |
|  |  | Демонтаж циклона, монтаж циклона Изготовление газоходов |  |  |
|  |  | Замена дробилки ВДГ-10: |  |  |
|  |  | Демонтаж приемного бункера, решетки приемного бункера |  |  |
|  |  | Демонтаж дробилки |  |  |
|  |  | Монтаж дробилки, приемного бункера, решетки приемного бункера |  |  |
| 2 | Котельная № 2 ул. Щорса, 8 | Замена запорной арматуры технологических трубопроводов, обвязки котлов, насосных узлов Ду200-Ду40 |  | май |
|  |  | Ремонт дробилки С-218М |  | июнь |
|  |  | Замена трубопровода от фекального насоса до бака очистки |  | июнь |
|  |  | Ремонт шибера циклона № 3 (котел № 3) |  | июнь |
|  |  | Замена регистров отопления дробильного отделения, котельного зала |  | июнь-август |
|  |  | Ремонт дымососа № 2 (котел № 2) |  | июнь |
| 3. | Тепловые сети ГП КК «ЦРКК» | Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов Ду 159 мм протяженностью 500 м от ул. Береговая, 42Б до ул. Береговая, 46 | Кульшин И.С. Манаков А.С. | июнь-сентябрь |
|  |  | Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов Ду 108 мм протяженностью 120 м от БСШ № 4 до ул. Сурикова, 8 |  | июль – сентябрь |
| 4. | Сети водо-потребления, водоотведения ГП КК «ЦРКК» | Проведение капитального и текущего ремонта сетей и оборудования (скважины, КНС) | Кульшин И.С. Манаков А.С. | июнь-август |
|  |  | Промывка канализационных сетей гидродинамической машиной |  |  |
| 5. | Скважины ГП КК «ЦРКК» | Профилактические работы (установка системы водоочистки и водоподготовки) | Кульшин И.С. Манаков А.С. | август-сентябрь |
| 6. | Жилой фонд ООО УК «Заказчик ЖКУ» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Рыбченко В.В. | по графику |
| 7. | Жилой фонд МУП «ЖКХ» п. Березовка | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Свиридов С.С. | по графику |
| 8. | Жилой фонд ООО «Водмонтаж» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Курохтин С.А. | по графику |
| 9. | Жилой фонд ТСЖ «Новый дом» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Даряла Р.П. | по графику |
| 10 | Жилой фонд ТСЖ «Шумково» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Гавриков В.М. | по графику |
| 11 | Жилой фонд ООО «Уют» | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Шидловская Е.М | по графику |

Приложение № 2

к постановлению администрации

п. Березовка от «23» мая 2017  № 240

Состав поселковой рабочей комиссии

по контролю технического состояния и подготовке к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов энерго- и социально значимых объектов

жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов п. Березовка

Председатель поселковой рабочей комиссии (ПРК)

Маханько Андрей Борисович -         заместитель главы  поселка Березовка

по жизнеобеспечению

Заместитель председателя поселковой рабочей комиссии (ПРК)

Кузнецов Александр Андреевич -    заместитель главы  поселка Березовка

по благоустройству

Члены  поселковой рабочей комиссии (ПРК):

Плотникова Инга Евгеньевна -         ведущий специалист по правовым вопросам;

Толстихина Инна Викторовна -        ведущий специалист по жизнеобеспечению

и обращениям граждан;

Савельев Георгий Александрович -  главный специалист по вопросам

градостроительства и архитектуры;

Свиридов Сергей Сергеевич -           директор МУП «ЖКХ» п. Березовка

(по согласованию).

Приложение № 3

к постановлению администрации

п. Березовка от «23» мая 2017  № 240

ПОЛОЖЕНИЕ

о поселковой рабочей комиссии (ПРК)

по контролю технического состояния и подготовке к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов энерго- и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов п. Березовка

Поселковая рабочая комиссия (ПРК) в течение 2017 года обязана обеспечить постоянный действенный контроль за организацией эксплуатации и техническим состоянием муниципальных теплоисточников, электро-, тепло-, водоканали-зационных сетей, а также по обеспечению необходимыми энергоресурсами жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов.

ПРК формируется в составе: председателя, заместителя председателя и членов

поселковой рабочей комиссии. Состав ПРК утверждается постановлением Главы поселка Березовка.

1. ПРК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами поселка Березовка Березовского района, нормативно-технической документацией и настоящим Положением.

2. Основной задачей ПРК является обеспечение координации работ:

- по обеспечению в отопительный период 100% технической готовности муниципальных теплоисточников, объектов инженерного обеспечения энерго- и социально значимых объектов, жилищного фонда  поселка Березовка к работе, в том числе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

- по созданию к началу отопительного периода не снижаемых нормативных запасов твёрдого топлива и аварийного запаса расходных материалов, запасных частей, комплектующих, электротехнического, технологического оборудования и обеспечению энергоресурсами;

- по обеспечению устойчивого функционирования и финансирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в течение 2017-2018 годов.

3. ПРК в соответствии с возложенными на неё задачами:

- на основе проверок, взаимопроверок проводит  выездные совещания с участием специалистов руководителей обслуживающих или арендующих на договорной основе муниципальные отопительные системы;

- заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по вопросам, входящим в её компетенцию;

- определяет необходимость планового и дополнительного финансирования для выполнения безотлагательных работ, мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях 2017-2018 годов муниципального, ведомственного жилищного фонда, отопительных котельных, объектов и сетей инженерного обеспечения, готовит предложения по источникам дополнительного финансирования.

4. Заседания  ПРК проводятся  не реже 2-х раз в месяц. Заседание ПРК считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины её членов. Проводит заседание председатель ПРК или его заместитель.

5. Решения ПРК оформляются протоколом, утверждаемым председателем ПРК с последующим контролем за исполнением принятых решений.

Приложение № 4

к постановлению администрации

п. Березовка от «23» мая 2017  № 240

ПЛАН-ГРАФИК

работы комиссии п. Березовка Березовского района Красноярского края

по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018

| № | Наименование | Дата |  | Ответственный |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕПЛОИСТОЧНИКИ ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1, п. Березовка, ул. Юности, д. 11-а |  | 20.06.2017 14.07.2017 17.08.2017 |  | Кульшин И.С. Артеменко А.А. |  |  |
|  | Котельная № 2, п. Березовка, ул. Щорса, д. 8 |  | 22.06.2017 21.07.2017 24.08.2017 |  | Кульшин И.С. Артеменко А.А. |  |  |
|  | Котельная КрайДЭО п. Березовка |  | 29.06.2017 28.07.2017 31.08.2017 |  | Попов И.В. |  |  |
| II | ОРГАНИЗАЦИИ обслуживающие жил. Фонд: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» п. Березовка |  | 04.07.2017 22.08.2017 01.09.2017 |  | Свиридов С.С. |  |  |
|  | ООО УК «Заказчик ЖКУ» |  | 27.06.2017 06.07.2017 03.08.2017 |  | Рыбченко В.В. |  |  |
|  | ООО «Водмонтаж» |  | 30.06.2017 25.07.2017 10.08.2017 |  | Курохтин С.А. |  |  |
| III | Инженерные сети ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» п. Березовка |  | 15.06.2017 14.07.2017 15.08.2017 05.09.2017 |  | Свиридов С.С. |  |  |