|  |
| --- |
| Березовка (герб)контур |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА**  **БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  п. Березовка |

« 28» марта 2018 г. № 107

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации поселка Березовка №510 от 30.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории муниципального образования поселок Березовка Березовского района Красноярского края» |  |

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом поселка Березовка Березовского района Красноярского края, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести постановление администрации поселка Березовка № 510 от 30.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории муниципального образования поселок Березовка Березовского района Красноярского края» следующие изменения.

1.1. В Паспорте программыРаздел 6.Мероприятия Программы дополнить **Мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий** и изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2.Приложение № 1к муниципальной программе «**Перечень мероприятий муниципальной программы»** изложить в новой редакции согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Пригород».

Глава поселка Березовка С.А. Суслов

Приложение №1

к постановлению администрации

поселка Березовка

№ 107 от 28.03.2018г.

**Мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий**.

Для выполнения мероприятия по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании поселок Березовка Березовского района Красноярского края администрацией поселка Березовка проведена следующая работа.

На основании Постановления администрации поселка Березовка № 419 от 04.09.2017г. была создана общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды».

В процессе работы администрацией поселка Березовка совместно с гражданами, проживающими на территории муниципального образования поселок Березовка, были обозначены наиболее проблемные общественные пространства, нуждающиеся в благоустройстве путем проведения восстановительных (ремонтных) работ (Протокол работы общественной комиссии №2 от 24.11.2017г.).

Данные территории были обозначены и размещены на сайте администрации поселка Березовка <http://www.pgt-berezovka.ru/>, а также опубликованы в общественно-политической газете «Пригород».

Постановлением администрации поселка Березовка №635 от 26.12.2017г. был принят «Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий поселка Березовка Березовского района Красноярского края, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования современной сельской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году».

Людям было предложено 9 общественных территорий, из которых нужно было выбрать три территории для включения их в рейтинговое голосование на благоустройство в первоочередном порядке.11 января 2018 года данный перечень общественных территорий был опубликован в общественно-политической газете Березовского района «Пригород»

В период с 11.01.2018г. по 09.02.2018г. (30 календарных дней) общественная комиссия администрации поселка Березовка организовывала прием предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

Таким образом, были выбраны следующие территории:

1. Сквер «Олени» микрорайон ГЭС п. Березовка;

2. Сквер «Школьный» микрорайон «Шумково»;

3. Спортивная площадка микрорайон МК-16 п. Березовка.

Для выставления данных территорий на голосование и для всеобщего обозрения граждан по каждому объекту благоустройства были разработаны и утверждены дизайн - проекты общественных территорий (Протокол работы общественной комиссии №4 от 02.02.2018г., №5 от 13.02.2018г.).

15.02.2018г. на основании Постановления администрации поселка Березовка было назначено голосование по выбору общественных территорий.

В целях обеспечения проведения рейтингового голосования непосредственно в пунктах голосования была создана Территориальная счетная комиссия (Постановление администрации поселка Березовка №66 от 22.02.2018г.).

Финал голосования прошел 18 марта 2018 года, в день выборов президента. На избирательных участках жители получали специальные бюллетени, в которых были указаны предполагаемые объекты благоустройства. Каждый участник мог проголосовать за одну из предложенных общественных территорий, внесенных в бланк голосования, а также могли предложить иную общественную территорию, подлежащую благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы.

По результатам голосования территориальной счетной комиссией были подсчитаны голоса и определена территория, подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 23018 году (итоговый протокол территориальной счетной комиссии от 20.03.2018г.).

Результаты голосования были переданы в общественную комиссии администрации поселка Березовка для дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды».

По результатам рейтингового голосования была определено общественное пространство, за которое жители отдали большее количество голосов - Сквер «Олени» в микрорайоне ГЭС поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Приложение №2

к постановлению администрации

поселка Березовка

№ 107 от 28.03.2018г.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы на территории муниципального образования

поселок Березовка Березовского района Красноярского края»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории муниципального образования**

**поселок Березовка Березовского района Красноярского края**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.,  должность) | Срок | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации | |
| **Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Березовского поселкового Совета депутатов от 26.09.2017 №25-1 «Об утверждении Правил Благоустройства территории муниципального образования поселок Березовка Березовского района Красноярского края» - по результатам публичных слушаний[[1]](#footnote-1) | **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2018 | | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2022 | | Повышение заинтересованности собственников земельных участков в благоустройстве территории поселка Березовка | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн - проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2022 | | Обновление архитектурного облика общественных территорий поселка Березовка | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[2]](#footnote-2)  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[3]](#footnote-3) | **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству**  **Плотникова И.Е. – ведущий специалист по правовым вопросам** | 2018 | 2022 | | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2022 | | Повышение уровня благоустройства территорий поселка Березовка |  |
| 1.6. Иные мероприятия |  |  |  | |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** |  | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов поселка Березовка | | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[4]](#footnote-4) | **Директора управляющих компаний, предприятий, председатели ТСЖ** | 2018 | 2022 | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | **Филипович М.С. - ведущий по вопросам градостроительства и архитектуры** | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий поселка Березовка | | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[5]](#footnote-5), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | **Директора управляющих компаний, предприятий, председатели ТСЖ**  **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка** | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий поселка Березовка | | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | **Савельев Г.А. – Главный специалист по вопросам градостроительства и архитектуры**  **Хакимова В.К. – ведущий специалист по земельным вопросам** | 2018 | 2022 | Постановка земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет | | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[6]](#footnote-6)  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия |  |  |  |  | |  |
| **2.2.Благоустройство общественных территорий** | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка** | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий | | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[7]](#footnote-7) по графику | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Филипович М.С. - ведущий по вопросам градостроительства и архитектуры** | 2018 | 2022 | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка** | 2018 | 2022 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4. Благоустройство общественной территории | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2022 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | |  | |
| **1.** **Сквер «Олени»**  Участок расположен в районе домов №46 и №47 по улице Советская (БСОШ №1) в поселке Березовка,  площадь земельного участка 2855кв.м., кадастровый номер: отсутствует.  Планируемые работы:  1. Ремонт пешеходных тротуаров (брусчатка);  2. Замена скамеек;  3. Замена урн;  4. Частичная замена игрового оборудования;  5. Покраска скульптур оленей;  6. Установка спортивного оборудования | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2018 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **2.** **Сквер «Школьный»**  Участок расположен по ул. Дружбы в районе дома №1В (БСОШ№3) в поселке Березовка, площадь земельного участка 2209 кв.м., кадастровый номер: отсутствует.  Планируемые работы:  1. Замена урн для мусора;  2. Приобретение и установка лавочек;  3. Замена всего игрового оборудования.  4. Установка спортивного оборудования  5. Замена осветительного оборудования.  6. Ремонт и покраска ограждения. | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2018 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **3.** **Спортивная площадка**  Участок расположен в районе дома №2 по улице Солнечная в поселке Березовка, площадь земельного участка 2703 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101010:310  Планируемые работы:  1. Приобретение и установка дополнительного спортивного оборудования. | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2018 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **4.** **Сквер «Солнышко»**  Участок расположен в районе дома №18 по улице Нестерова в поселке Березовка, площадь земельного участка 1796 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101010:334  Планируемые работы:  1. Замена урн для мусора;  2. Замена лавок;  3. Частичная замена игрового оборудования. | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2019 | 2019 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **5.** **Сквер «Энергетик»**  Участок расположен в районе дома №14 по улице Тургенева в поселке Березовка, площадь земельного участка 4260 кв.м., кадастровый номер: отсутствует.  Планируемые работы:  1. Ремонт линии уличного освещения;  2. Замена урн для мусора;  3. Замена и ремонт игрового оборудования;  4. Асфальтирование прилегающей территории. | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2019 | 2019 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **6.** **Сквер «Сказка»**  Участок расположен между домами №2Б и №7Б по улице Мичурина, площадь земельного участка 3717 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101002:1048  Планируемые работы:  1. Асфальтирование проездов прилегающей территории | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2022 | 2022 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **7.** **Набережная реки Березовка правый берег**  Участок расположен в районе спортивного комплекса «Резерв»  по улице Дружбы на правом берегу реки Березовка в поселке Березовка, площадь земельного участка 17093 кв.м., кадастровый номер 24:04:0000000:8203  Планируемые работы:  1. Строительство парковки для автомобильного транспорта;  2. Строительство пешеходного тротуара;  3. Приобретение и установка лавочек;  4. Строительство спортивной площадки;  5. Строительство пешеходного моста через р. Березовка в районе спортивного комплекса «Резерв». | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2019 | 2022 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **8.** **Набережная реки Березовка левый берег**  Участок расположен в районе спортивного комплекса «Резерв»  по улице Дружбы, 24А на левом берегу реки Березовка в поселке Березовка, площадь земельного участка 4920 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101011:799  Планируемые работы:  1. Обустройство пешеходных тротуаров;  3. Приобретение и установка лавочек и урн;  4. Обустройство крытой площадки для спортивных тренажеров;  5. Приобретение и установка спортивных тренажеров. | **Суслов С.А. - Глава поселка Березовка**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2019 | 2022 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **9.** **Спортивная площадка**  Участок расположен между домами №6 и №9 по улице Мичурина п.Березовка,площадь земельного участка 2275 кв.м., кадастровый номер: отсутствует  Планируемые работы:  1. Ремонт линии уличного освещения по всему периметру спортивной площадки. | **Глава поселка Березовка Суслов С.А.**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2021 | 2021 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой территории общего пользования (Протокол) | |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | **Директора магазинов, павильонов, офисных зданий** | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе | |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | | Количество сходов 2,  собраний 1; | |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | 2020 | Привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% | |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  | |  | |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[8]](#footnote-8)** | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | |  | |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | | Количество сходов 2,  собраний 1; | |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[9]](#footnote-9) | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | До 01.04.2018 | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе | |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | 2020 | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству указанных объектов не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в правилах благоустройства | | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% | |
| 2.4.4. Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах поселка Березовка | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | 2020 | Повышение уровня и качества жизни населения поселка Березовка | | Увеличение объектов центральной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах поселка Березовка | |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[10]](#footnote-10) | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | 2020 | | Выявление реальных потребностей различных групп населения | ежеквартально | |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[11]](#footnote-11) | **Глава поселка Березовка**  **Суслов С.А.** | 2018 | 2020 | | Формирования концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения | Решение общественной комиссии на основании проведенного обсуждения (протокол) | |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | **Глава поселка Березовка Суслов С.А.**  **Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству** | 2018 | 2020 | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории поселка Березовка | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно | |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[12]](#footnote-12) | **Глава поселка Березовка Суслов С.А.** | 2018 | 2020 | | Привлечение дополнительных финансовых средств для благоустройства территорий населенных пунктов поселка Березовка и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки | |
| 3.4.Иные мероприятия |  |  |  | |  |  | |

1. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

   Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

   Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-1)
2. В концепции отражается настоящее и будущее территории

   а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

   б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-3)
4. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-4)
5. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-5)
6. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR) Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-6)
7. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-7)
8. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-8)
9. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-12)