АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

01.03.2022                                                                                             № 112

О мероприятиях на паводковый период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом  № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным Законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения поселка Березовка, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов в паводковый период 2022 года, руководствуясь Уставом поселка Березовка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации поселка Березовка № 48 от 26.02.2021 года «О мероприятиях на паводковый период 2021».

2. Утвердить План  мероприятий на паводковый период  2022 года на территории муниципального образования поселок Березовка (приложение 1).

3. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителю Березовского филиала ГП КК «ЦРКК» (Дугушкин С.В.) в целях предотвращения попадания талых вод в водопроводные сети поселка Березовка своевременно провести необходимые мероприятия по герметизации всех действующих водозаборных скважин, ревизии запорной арматуры.

5. Рекомендовать начальнику Березовского участка центрального филиала АО «КрасЭко» (Емельянов А.А.), начальнику Березовского РЭС филиала АО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»  (Назаров А.А.) провести необходимые мероприятия по обслуживанию, ремонту электрохозяйства (трансформаторных подстанций, линий электропередач, электрооборудования) в целях предотвращения негативного воздействия на  электроснабжение поселка Березовка талых вод паводкового периода 2022 года.

6. Рекомендовать  руководителям жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций всех форм собственности поселка Березовка  провести необходимые мероприятия на подведомственных территориях по предупреждению негативного воздействия талых вод паводкового периода 2022 года.

7. Рекомендовать руководителю Березовского филиала АО «КрайДЭО»                   (Карманов Е.С.) до начала снеготаяния провести очистку водопропускных труб на автодорогах общего пользования муниципального образования поселок Березовка от наледи, снега, мусора.

8. Рекомендовать жителям поселка Березовка, проживающим в индивидуальных жилых домах, своевременно принять необходимые меры во избежание подтопления  подворий и подвальных помещений талыми водами.

9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы поселка по жизнеобеспечению А.Б. Маханько.

10. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в общественно-политической газете Березовского района «Пригород».

Глава поселка                                                                                              С.А. Суслов

Приложение 1

к Постановлению администрации

поселка Березовка

от 01.03. 2022 № 112

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ  НА ПАВОДКОВЫЙ  ПЕРИОД 2022 года

| № | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На заседании комиссии по ЧС и ПБ проанализировать паводковую обстановку прошлых лет с целью недопущения подтопления подведомственных территорий, утвердить состав противопаводковой комиссии, определить ответственного за передачу информации о состоянии противопаводковой обстановки, контактные данные которого передать в ЕДДС администрации Березовского района | До 30.03.2022 | Администрация поселка |
| 2 | Организовать выезды противопаводковой комиссии администрации п. Березовка на реке Березовка в целях обследования берегов, образовавшихся наледи, анализа состояния предстоящих паводковых явлений | Март-апрель | Противопаводковая комиссия администрации поселка Березовка |
| 3 | Организовать выезды противопаводковой комиссии в Сухой Лог, на ул. 2-я Линейная в п. Березовка для осуществления мониторинга состояния паводковой ситуации, в случае необходимости уведомить АО «КрайДЭО» о прочистке от снега и наледи пропускной дорожной трубы | Март-апрель | Противопаводковая комиссия администрации поселка Березовка, АО «КрайДЭО» (по согласованию) |
| 4 | Заключить контракты с организациями, располагающими АС-машинами (для откачки талых вод в местах возможного подтопления) | До 25.03.2022 | Администрация поселка |
| 5 | Произвести очистку от снега улиц Кирова, Лесная, Садовая, 2-я Линейная в п. Березовка | До 30.03.2022 | Администрация поселка (по договору с подрядной организацией) |
| 6 | Довести до населения, проживающего в зонах возможного подтопления информации о неотложных действиях при наводнении, включая вопросы организации обучения населения в данной области | До 30.03.2022 | Администрация поселка |
| 7 | Произвести очистку от снега и мусора лотков для талых и ливневых вод на кладбище | До 25.04.2022 | Администрация поселка (по договору с подрядной организацией) |
| 8 | Осуществлять контроль за уровнем воды в реке Березовка, реке Енисей в районе Затона | На период паводка | Противопаводковая комиссия администрации поселка |

Приложение 2

к Постановлению администрации

поселка Березовка

от 01.03. 2022 № 112

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Председатель комиссии:

Маханько Андрей Борисович                      Заместитель Главы поселка

по жизнеобеспечению

Заместитель председателя комиссии:

Кузнецов Александр Андреевич                 Заместитель Главы поселка

по  благоустройству

Члены комиссии:

1. Новикова Инна Викторовна                     Ведущий специалист

по  жизнеобеспечению и

обращениям  граждан

2. Филипович Мария Сергеевна                   Главный специалист по вопросам

градостроительства и архитектуры

3. Бернаучис Олеся Владимировна              Делопроизводитель

Секретарь (ответственное лицо за передачу информации о состоянии противопаводковой обстановки на подведомственной территории в ЕДДС  Березовского района):

Ойнец Ольга Ивановна