|  |
| --- |
| Березовка (герб)контур |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА**  **БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  п. Березовка |

«15» марта 2023 г. № 79

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации поселка Березовка №510 от 30.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования поселок Березовка Березовского района Красноярского края» |  |

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», руководствуясь Уставом поселка Березовка Березовского района Красноярского края, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Постановление администрации поселка Березовка №510 от 30.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории муниципального образования поселок Березовка Березовского района Красноярского края» следующие изменения.

1.1. Приложения № 1 Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования поселок Березовка Березовского района Красноярского края изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023-2024 годах изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования поселок Березовка Березовского района Красноярского края» в актуальной редакции разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации поселка Березовка по адресу: <http://www.pgt-berezovka.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя общественной комиссии А.А. Кузнецова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Пригород».

Глава поселка В.Н. Евсеев

Приложение № 1

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования**

**поселок Березовка Березовского района Красноярского края**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Березовского поселкового Совета депутатов от 26.09.2017 №25-1 «Об утверждении Правил Благоустройства территории муниципального образования поселок Березовка Березовского района Красноярского края» - по результатам публичных слушаний[[1]](#footnote-1) | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Повышение заинтересованности собственников земельных участков в благоустройстве территории поселка Березовка | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн - проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Обновление архитектурного облика общественных территорий поселка Березовка | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[2]](#footnote-2)  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[3]](#footnote-3) | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству Шлапак М.Э. –  Главный специалист по муниципальному заказу и вопросам и электронному документообороту | 2018 | 2024 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Повышение уровня благоустройства территорий поселка Березовка |  |
| 1.6. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов поселка Березовка | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[4]](#footnote-4) | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Сахаровская Л.В. – ведущий специалист по вопросам благоустройства и муниципальным программам | 2018 | 2024 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий поселка Березовка | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[5]](#footnote-5), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству  Директора управляющих компаний, предприятий, председатели ТСЖ | 2018 | 2024 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий поселка Березовка | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно ЖК РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Филипович М.С. – Главный специалист по вопросам градостроительства и архитектуры  Злобина Е.В. – ведущий специалист по земельным вопросам | 2018 | 2024 | Постановка земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[6]](#footnote-6)  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Заключение соглашения по результатам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы | Шлапак М.Э. –  Главный специалист по муниципальному заказу и электронному документообороту | 2018-2024 | Не позднее 1 мая года предоставления субсидии | Заключение соглашения (муниципального контракта) на выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 2.1.6. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство общественных территорий** | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[7]](#footnote-7) по графику | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству  Шагалина О.Г. - ведущий по муниципальному заказу и электронному документообороту | 2018 | 2024 | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4. Заключение соглашения по результатам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы | Шлапак М.Э. –  Главный специалист по муниципальному заказу и электронному документообороту | 2018-2024 | Не позднее 1 июля года предоставления субсидии | Заключение соглашения (муниципального контракта) на выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 2.2.4. Благоустройство общественной территории | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов |  |
| **1.** **Сквер «Олени»**  Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул.Советская, 45а, площадь земельного участка 2855 кв.м., кадастровый номер: 24:04:6101006:5500.  Планируемые работы:  1. Ремонт пешеходных тротуаров (брусчатка);  2. Замена скамеек;  3. Замена урн;  4. Частичная замена игрового оборудования;  5. Покраска скульптур оленей;  6. Установка спортивного оборудования | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2018 2019 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | Выполнено благоустройство территории в 2018-2019г. |
| **2.** **Набережная реки Березовка правый берег**  Российская Федерация, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Дружбы 24а, площадь земельного участка 17093 кв.м., кадастровый номер 24:04:0000000:8203  Планируемые работы:  1. Строительство парковки для автомобильного транспорта;  2. Строительство пешеходного тротуара;  3. Приобретение и установка лавочек;  4. Строительство спортивной площадки;  5. Строительство пешеходного моста через р. Березовка в районе спортивного комплекса «Резерв». | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2020 | 2020 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | Выполнено благоустройство территории в 2020г |
| **3.** **Набережная реки Березовка левый берег**  Участок расположен в районе спортивного комплекса «Резерв», по улице Дружбы, 24А на левом берегу реки Березовка в поселке Березовка, площадь земельного участка 4920 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101011:799  Планируемые работы:  1. разделить территорию на две зоны: зону тихого и активного отдыха;  2. в зоне тихого отдыха установить лавочки, качающиеся диваны с навесами, клумбы, обустроить пешеходные тротуары;  3. в зоне активного отдыха обустроить крытую площадку с резиновым напольным и установить на ней уличные спортивные тренажеры;  4. обустроить роликовую дорожку;  5. демонтаж старой и монтаж новой хоккейной коробки;  6. установка малых архитектурных форм;  7. обустройство площадки для размещения летних торговых точек;  8. освещение;  9. укрепление береговой зоны | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2021 | 2021 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | Выполнено благоустройство территории в 2021г. |
| **4.** **Спортивная площадка**  Расположена по адресу: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, участок примыкает к участку № 2 с западной стороны, площадь земельного участка 2703 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101010:310  Планируемые работы:  1. установка информационного стенда;  2. установка спортивных уличных тренажеров;  3. установка лавочек и площадок с навесом и без;  4. установка детского спортивного игрового комплекса (холмы, дерево-кругляк, рокарий (зеленая зона),  5. освещение | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2022 | 2023 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка |  |
| **5.** **Сквер «Школьный»**  Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул.Дружбы, 1п, площадь земельного участка 2209 кв.м., кадастровый номер: 24:04:6101004:1339.  Планируемые работы:  1. разделить территорию сквера на две зоны: зону тихого отдыха и зону активного отдыха;  2. в зоне активного отдыха обустроить площадку с холмами с резиновым покрытием, пирамиду-лаз, два вида качелей (качеля с сиденьями и качеля - гнездо), спортивные снаряды, горку;  3. в зоне тихого отдыха установить беседки и скамьи со спинками, а также круглую скамью;  4. на границе разделяющей зоны установить амфитеатр со сценой;  5. обустроить пешеходные дорожки | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2022 | 2022 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка | Выполнено благоустройство территории в 2022г. |
| **6.** **Сквер «Солнышко»**  Участок расположен по адресу: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка земельный участок в районе дома № 18 по ул. Нестерова, площадь земельного участка 1796 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101010:334  Планируемые работы:  1. Замена урн для мусора;  2. Замена лавок;  3. Частичная замена игрового оборудования. | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2022 | 2024 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка |  |
| **7.** **Сквер «Энергетик»**  Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Тургенева, 14а, площадь земельного участка 4260 кв.м., кадастровый номер: 24:04:6101010:3404.  Планируемые работы:  1. Ремонт линии уличного освещения;  2. Замена урн для мусора;  3. Замена и ремонт игрового оборудования;  4. Асфальтирование прилегающей территории. | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2022 | 2024 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка |  |
| **8.** **Сквер «Сказка»**  Участок расположен между домами №2Б и №7Б по улице Мичурина, площадь земельного участка 3717 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101002:1048  Планируемые работы:  1. Асфальтирование проездов прилегающей территории | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2022 | 2024 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка |  |
| **9.** **Спортивная площадка**  Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Мичурина, 9,площадь земельного участка 2275 кв.м., кадастровый номер: 24:04:6101004:1340  Планируемые работы:  1. Ремонт линии уличного освещения по всему периметру спортивной площадки. | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2022 | 2024 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка |  |
| **10. Сквер «Счастье»**  Участок расположен по адресу: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Зеленая, 1а, площадь земельного участка 975 кв.м., кадастровый номер 24:04:0102001:1156  Планируемые работы:  1. Установка урн для мусора;  2. Установка лавок;  3. Установка игрового оборудования | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2022 | 2024 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка |  |
| **11. Сквер «Злобинский»**  Участок расположен по адресу: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Матросова 21а, площадь земельного участка 3161 кв.м., кадастровый номер 24:04:6101016:654  Планируемые работы:  1. Установка урн для мусора;  2. Установка лавок;  3. Установка игрового оборудования | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2022 | 2024 | Повышение качества уровня благоустройства общественных территории поселка Березовка |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Директора магазинов, павильонов, офисных зданий | 2020 | 2024 | Повышение уровня и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество сходов 2,  собраний 1; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2020 | 2024 | Привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[8]](#footnote-8)** | Глава поселка Березовка  Евсеев В.Н. | 2018 | 2024 | Повышение уровня и качества благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава поселка Березовка  Евсеев В.Н. | 2018 | 2024 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество сходов 2,  собраний 1; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[9]](#footnote-9) | Глава поселка Березовка  Евсеев В.Н. | 2018 | До 01.04.2018 | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Глава поселка Березовка  Евсеев В.Н. | 2020 | 2024 | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству указанных объектов не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в правилах благоустройства | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.4.4. Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах поселка Березовка | Глава поселка Березовка  Евсеев В.Н. | 2020 | 2022 | Повышение уровня и качества жизни населения поселка Березовка | Увеличение объектов центральной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах поселка Березовка |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[10]](#footnote-10) | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Выявление реальных потребностей различных групп населения | ежеквартально |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[11]](#footnote-11) | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Формирования концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения | Решение общественной комиссии на основании проведенного обсуждения (протокол) |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории поселка Березовка | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[12]](#footnote-12) | Глава поселка Березовка  Евсеев В.Н.  Кузнецов А.А. – Заместитель главы поселка по благоустройству | 2018 | 2024 | Привлечение дополнительных финансовых средств для благоустройства территорий населенных пунктов поселка Березовка и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории  м2 | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитек-турных форм на общественной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Адреса общественных территорий подлежащих благоустройству в 2023** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Березовский район | Поселок городского типа | п.г.т. Березовка | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, участок примыкает к участку № 2 с западной стороны | Спортивная площадка | Общественная территория | 24:04:6101010:310 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует |
| **Адреса общественных территорий подлежащих благоустройству в 2023 -2024 г.** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Березовский район | Поселок городского типа | п.г.т. Березовка | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка земельный участок в районе дома № 18 по ул. Нестерова | Сквер  «Солнышко» | Общественная территория | 24:04:6101010:334 | 1796 | 10 | 0 | 9 | 8 | отсутствует |
| 3 | Березовский район | Поселок городского типа | п.г.т. Березовка | Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Тургенева, 14а | Сквер  «Энергетиков» | Общественная территория | 24:04:6101010:3404 | 4260 | 10 | 4 | 19 | 12 | отсутствует |
| 4 | Березовский район | Поселок городского типа | п.г.т. Березовка | Участок расположен между домами №2Б и №7Б по ул.Мичурина | Сквер  «Сказка» | Общественная территория | 24:04:6101002:1048 | 3717 | 10 | 3 | 10 | 5 | отсутствует |
| 5 | Березовский район | Поселок городского типа | П.г.т. Березовка | Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Мичурина, 9 | Спортивная площадка | Общественная территория | 24:04:6101004:1340 | 2275 | 4 | 20 | 4 | 12 | Отсутствует |
| 6 | Березовский район | Поселок городского типа | П.г.т. Березовка | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Зеленая, 1а. | Сквер «Счастье» | Общественная территория | 24:04:0102001:1156 | 975 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 7 | Березовский район | Поселок городского типа | П.г.т. Березовка | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Матросова 21а. | Сквер «Злобинский» | Общественная территория | 24:04:6101016:654 | 3161 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 8 | Березовский район | Поселок городского типа | П.г.т. Березовка | Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Дружбы 24а | Набережная реки Березовка правый берег (2 этап) | Общественная территория | 24:04:0000000:8203 | 17093 | 7 | 22 | 6 | 7 | Отсутствует |

Глава поселка Березовка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Евсеев В.Н.

1. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

   Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

   Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-1)
2. В концепции отражается настоящее и будущее территории

   а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

   б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-3)
4. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-4)
5. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-5)
6. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR) Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-6)
7. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-7)
8. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-8)
9. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-12)